## Feature Engineering (3번) — 02_ingredient_long.csv 기반 설계

1. 데이터 구조 확인

- 02_ingredient_long.csv: 231개 product_id → 211개 product_group_id로 통합, 총 10,329개 성분 행, 제품당 평균 44.7개 성분

- canonical_name(식약처 표준 성분명) 매칭률 99% 이상(EXACT_MFDS 기준) → 이 컬럼을 성분 식별 기준으로 사용

- ingredient_order는 전 제품 1부터 시작, 결측 없음 → 주성분(V2) 필터링 기준으로 안전하게 사용 가능

- concentration_ppm(함량)은 2.9%만 존재 → 함량 기반 피처는 배제, 대신 co-occurrence(동시 등장) 기반으로 설계

2. V1~V5 피처 설계 (누적/ablation 구조)

| 버전 | 내용 | 사용 컬럼 |
| --- | --- | --- |
| V1 | 기본 전성분 멀티-핫 인코딩 | product_id, canonical_name |
| V2 | 주성분(상위 N개)만 필터링 | ingredient_order |
| V3 | 기능성 성분 카테고리 매핑 (기존 분류표 재사용 + 신규 성분만 추가 분류) | canonical_name |
| V4 | 성분 co-occurrence / formula 유사도 | canonical_name, formula_hash |
| V5 | 제품명 강조 키워드 | product_name_clean |

3. 예외 케이스 처리 — component_index=2 제품 (2건)

- 103번(포들 밤 레티날): 젤+캡슐 / 111번(라운드랩 소나무): 1제+2제 → 둘 다 component_index로 성분표가 분리 기록됨

- 실제 사용법 확인 결과(올리브영 상세페이지), 두 제품 모두 두 파트가 분리 불가능하게 한 번에 같이 발리는 구조(캡슐+젤 동시 도포, 듀얼 스월 크림)임을 확인

- → product_id 기준으로 두 component 성분을 합쳐서 하나의 전성분 리스트로 처리하기로 결정. 단, V2(주성분) 뽑을 때는 각 component별로 상위 N개씩 따로 뽑아 합치는 예외 로직 필요

4. 남은 작업 (7/24 아침 ~ 7/26까지)

- UNMATCHED_MFDS(36개) 처리

  - 오타 후보 10개 → MANUAL_ALIAS 규칙으로 canonical_name 매핑 확정 (단, "검화물/불검화물"처럼 유사도는 높지만 의미가 반대인 경우는 오타 아님 — 제외하고 재검토)

  - 신규/희귀 성분 21개 → "추출물류" 등 큰 카테고리로만 V3에 반영, canonical_name 대신 ingredient_name_clean 사용

- AMBIGUOUS_MFDS_ALIAS(1개, 후박추출물) → 식약처 성분사전에서 공식명 직접 확인 후 확정

- V1 코드 작성 시작 — product_id × canonical_name 멀티-핫 인코딩

- V2 코드 작성 — ingredient_order 상위 N개 필터링 (N값 먼저 정하기: 보통 5 or 10), 103/111번 예외 로직(component별 따로 뽑아 합치기) 포함

- 서영님에게 공유 — 오늘 정리한 설계 문서 + 예외 케이스 결정사항 피드백 받기